会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 项目计划阶段任务安排2 | 会议时间 | 2020.10.18 18：00~19：00 |
| 会议地点 | 理四一楼 | 记 录 人 | 罗丹妮 |
| 主持人 | 童鑫聪 | 会议时长 | 60min |
| 参会人员 | 童鑫聪，项伟铭，罗丹妮 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议内容 | 1、上次计划执行情况：总体良好。   1. 完成不足：无。 2. 解决方案：无。 3. 本次任务分配：   项目计划初步评审。  童鑫聪：修订甘特图，配置管理——github创建小组仓库对小组文档进行版本管理，制定组内评分打分规则。  项伟铭：修订项目计划文档，后端框架学习。  罗丹妮：修订项目计划PPT，会议记录。   1. 待完成任务：需求分析阶段文档。   5、评分标准：从量、质、速度三个方面进行综合考量，组长打分占比0.4，组员分别为0.3（分数=0.4\*组长+0.3\*组员1+0.3\*组员2） | | |