会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 需求分析3任务安排 | 会议时间 | 2020.11.14 6：38~7：08 |
| 会议地点 | 理4大厅 | 记 录 人 | 罗丹妮 |
| 主持人 | 童鑫聪 | 会议时长 | 30min |
| 参会人员 | 童鑫聪，项伟铭，罗丹妮 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议内容 | 1、上次计划执行情况：各人分别完成了自己所分配到的任务，大致完成了需求分析阶段所需准备。  2、完成不足：SRS用户调研一块做的不够详尽（项伟铭）。   1. 解决方案：去找当然用户和典型用户再次咨询。 2. 下周任务分配：   界面原型设计优化，补充SRS。  童鑫聪：SRS修订，vue学习并开始编写代码。  项伟铭：改善甘特图，PPT制作，SRS修订，学习springboot，用户采访。  罗丹妮：优化界面原型，PPT修改，会议记录，用户采访。  5、评分标准：从量、质、速度三个方面进行综合考量，组长打分占比0.4，组员分别为0.3（分数=0.4\*组长+0.3\*组员1+0.3\*组员2） | | |