会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 项目设计2任务安排 | 会议时间 | 2020.11.29 18：30~19：10 |
| 会议地点 | 理四一楼 | 记 录 人 | 罗丹妮 |
| 主持人 | 童鑫聪 | 会议时长 | 40min |
| 参会人员 | 童鑫聪，项伟铭，罗丹妮 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议内容 | 1、上次计划执行情况：总体良好。  2、完成不足：总体设计报告内容不足——HIPO图，系统的模块结构、主要的业务流图（XWM）。   1. 解决方案：总体设计报告相应负责人进行修改，并在12.1日前进行上交。 2. 本次任务分配：   总体设计及详细设计。  童鑫聪：实现一部分前端代码（VUE），初步框架搭建，继续辅助编写详细设计报告（数据库设计、关键算法设计），初步写测试文件，学习springboot。  项伟铭：完善总体设计报告、数据库设计文档、初步编写详细设计报告（包括伪代码语言详细设计），后端代码学习。  罗丹妮：辅助编写总体设计报告、详细设计报告、测试报告，详细设计PPT制作，会议记录，甘特图完善。  5、待完成任务：前端代码的完善，软件测试报告，详细设计报告的完善，界面设计的完善，后端代码编写。  6、评分标准：从量、质、速度三个方面进行综合考量，组长打分占比0.4，组员分别为0.3（分数=0.4\*组长+0.3\*组员1+0.3\*组员2） | | |