会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 需求分析任务安排 | 会议时间 | 2020.11.4 21:30~20:40 |
| 会议地点 | 理4大厅 | 记 录 人 | 罗丹妮 |
| 主持人 | 童鑫聪 | 会议时长 | 50min |
| 参会人员 | 童鑫聪，项伟铭，罗丹妮 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议内容 | 1、上次计划执行情况：完成了可行性分析部分内容。  2、完成不足：界面原型绘制不足（罗丹妮），可行性分析前提未完善（项伟铭）。   1. 解决方案：改换绘制工具用墨刀，继续修订可行性分析。 2. 下周任务分配：   进行需求分析。  童鑫聪：画系统流程图和数据流图，补充可行性分析报告文档，SRS编写。  项伟铭：整合修订可行性分析报告文档，改善甘特图，分析可行性分析前提，分析技术可行性，SRS编写。  罗丹妮：继续绘制界面原型，SRS编写，会议记录。 | | |