会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 实现阶段任务安排 | 会议时间 | 2020.12.31 18：00~19：00 |
| 会议地点 | 理四一楼 | 记 录 人 | 罗丹妮 |
| 主持人 | 童鑫聪 | 会议时长 | 60min |
| 参会人员 | 童鑫聪，项伟铭，罗丹妮 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议内容 | 1、上次计划执行情况：总体良好。   1. 完成不足：无。 2. 解决方案：无。 3. 本次任务分配：   实现答辩。  童鑫聪：进行服务器部署，连接前后端，进行测试及bug修复，完善测试报告。  项伟铭：完善接口文档，进行测试及bug修复，完善测试报告。  罗丹妮：制作测试报告，会议记录，甘特图完善。  5、待完成任务：总结报告。  6、评分标准：从量、质、速度三个方面进行综合考量，组长打分占比0.4，组员分别为0.3（分数=0.4\*组长+0.3\*组员1+0.3\*组员2） | | |